別表３ 予想されるリスクと責任分担

| リスクの種類 |  | リスクの内容 | 負担者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 当町 | 事業者 |
| 共通 | 仕様書の誤り | 業務容量の記載事項に重大な誤りのあるもの | 〇 |  |
|  | 安全性の確保 | 設計・工事・維持管理における安全性の確保 |  | 〇 |
|  | 環境の保全 | 設計・工事・維持管理における環境の保全 |  | 〇 |
|  | 制度の変更 | 税制の変更 | 〇 |  |
|  |  | 法令・条例・許認可の変更 | 〇 | 〇 |
|  | 事業の中止延期 | 当町の指示によるもの | 〇 |  |
|  |  | 当町の不注意等による建設許可等の遅延によるもの | 〇 |  |
|  |  | 事業者の入札参加停止、事業放棄、破綻、倒産によるもの |  | 〇 |
| 設計段階 ・計画 | 不可抗力 | 天災等による設計変更・中止・延期 | 〇 | 〇 |
|  | 物価の変動 | 急激なインフレ・デフレ（設計費に対して影響のあるもののみを対象とする） | 〇 | 〇 |
|  | 設計変更 | 当町の提示条件、指示の不備によるもの | 〇 |  |
|  |  | 事業者の指示、判断の不備によるもの |  | 〇 |
|  | 応募コスト | 応募コストの負担 |  | 〇 |
| 建設段階 | 第三者賠償 | 調査・建設における第三者への損害賠償義務 |  | 〇 |
|  | 不可抗力 | 天災等による設計変更・中止・延期 | 〇 | 〇 |
|  | 物価の変動 | 急激なインフレ・デフレ（建設費に対して影響のあるもののみを対象とする） | 〇 | 〇 |
|  | ⽴入許可 | 合理的な事由によらない場合であって、必要な施設への⽴入許可がおりない場合の事業未遂行 | 〇 | 〇 |
|  | 設計変更 | 当町の提示条件、指示の不備によるもの | 〇 |  |
|  |  | 事業者の指示・判断の不備によるもの |  | 〇 |
|  | 工事遅延・未完工 | 当町の責による工事遅延・未完工による引渡しの延期 | 〇 |  |
|  |  | 事業者の責による工事遅延・未完工による引渡しの延期 |  | 〇 |
|  | 工事費増大 | 当町の指示・承諾による工事費の増大 | 〇 |  |
|  |  | 事業者の指示・判断によるもの |  | 〇 |
|  | 性能 | 要求仕様不適合（施工不良含む） |  | 〇 |
|  | 一時的損害 | 引渡し前に工事目的物に関して生じた障害 |  | 〇 |
|  |  | 引渡し前に工事に起因し施設に生じた障害 |  | 〇 |
|  | 用地の確保 | 資材置き場の確保 |  | 〇 |
| 支払 | 金利の変動 | 金利の変動 |  | 〇 |
|  | 支払遅延・不能 | 当町の責による、支払いの遅延・不能によるもの | 〇 |  |
| 計測 ・検証 | 設備不良 | 設備が所定の性能を達成しない場合 |  | 〇 |
|  | 電気料金単価の変動 | 電気料金単価の変動 | 〇 |  |
|  | エネルギーベースラインの調整 | 機器の使用状況、稼働率の顕著な変動や運転管理方法の顕著な変動 | 〇 |  |
|  |  | 上記以外の変動要因の場合 | 〇 | 〇 |
| 保証関連 | 性能 | 要求仕様不適合（施工不良含む） |  | 〇 |
|  |  | 仕様不適合による施設・設備への損害、当町の施設運営、業務への障害 |  | 〇 |