池田町公共施設照明設備ＬＥＤ化事業公募型プロポーザル実施要領

１　目的

公共施設からの二酸化炭素排出量の削減による脱炭素社会の実現及び経費削減による財政負担の軽減を目的として、既存の公共施設の照明設備を賃貸借方式によりＬＥＤ照明に更新する。

本要領は、公募型プロポーザル方式により、事業者の提案内容や能力等を総合的に判断し、本業務に最も適した者を決定するために必要な事項を定めることを目的とする。

２　事業概要

- 事業名

池田町公共施設照明設備ＬＥＤ化事業

- 事業内容

別添「池田町公共施設照明設備ＬＥＤ化事業仕様書」のとおり

- 対象施設

「別紙１　対象施設一覧」のとおり

⑷　照明器具の種別及び数量

「既設照明・提案照明一覧」のとおり

※「既設照明・提案照明一覧」については、本町ホームページには掲載せず、参加資格があると認められた者に別途配布する。なお、本町の都合等により、照明器具の種別及び数量の変更を行う可能性があるため留意すること。ただし、「⑹　提案上限額」で示す全対象施設の賃貸借料の総額並びに各グループの上限額を超えることはない。

⑸　契約方式及び賃貸借期間

本契約終了後、賃貸借対象物件については町に無償譲渡すること。なお、当該賃貸借対象物件にかかる賃貸借期間中の固定資産税については、賃借人に課税されないものとする。

ア　賃貸借契約　１０年（１２０か月）

イ　賃貸借開始日については、以下のとおりとする。

- グループ①　令和８年１１月１日

（イ）グループ②　令和９年４月１日

（ウ）グループ③　令和９年１１月１日

※１　全ての施設の賃貸借契約を令和９年１１月１日に開始すること。

※２　各施設の施工・賃貸借契約開始のスケジュールは、「別紙２　業務スケジュール」の時期を目安に、本町との協議により決定することとする。

⑹　提案上限額（消費税及び地方消費税相当を含む。）

全対象施設の賃貸借料の総額

２３０，３４８，６１８円

ア　グループ①（賃貸借開始時期（予定）が令和８年１１月１日の施設）

１０４，５０３，９２７円

イ　グループ②（賃貸借開始時期（予定）が令和９年４月１日の施設）

５７，８６６，５７４円

ウ　グループ③（賃貸借開始時期（予定）が令和９年１１月１日の施設）

６７，９７８，１１７円

３　スケジュール（予定）

| 内 容 | 日 時 等 |
| --- | --- |
| 実施要領等の公表 | 令和７年11月19日（水） |
| 質問の受付期限 | 令和７年11月26日（水） |
| 質問に対する回答 | 令和７年12月３日（水） |
| 参加表明書等の提出期限 | 令和７年12月10日（水） |
| 参加資格確認結果の通知 | 令和７年12月12日（金） |
| 企画提案書等の提出期限 | 令和８年１月９日（金） |
| プレゼンテーション及びヒアリング審査 | 令和８年１月15日（木） |
| 結果発表（公表・通知） | 令和８年１月22日（木） |
| 現地調査・詳細協議（グループ①） | 令和８年２月上旬～３月中旬 |
| 契約締結（グループ①） | 令和８年３月下旬 |

４　参加資格の要件

- 本事業に参加しようとする者（以下「応募者」という。）は、リース事業者を含めた複数の企業の共同体（以下「グループ」という。）」とし、本プロポーザルへの参加申込時に全構成員を明らかにして、本事業に係る連帯責任を負うものとする。また、各構成員が以下の役割を分担するものとする。

ア　リース役割　照明器具の賃貸借及び管理、契約等の諸手続

イ　施工役割　照明器具の更新作業に係る全ての業務

ウ　調査設計役割　調査・設計業務を実施する

※１　上記ア～ウ以外の本業務に必要とされる事業者がいる場合は、構成員に含めることができる。

※２　グループの代表者はリース役割事業者（以下「代表者」という。）とする。

※３　リース役割以外の各役割は、一者でなく、複数事業者での構成も可とする。

⑵　代表者であるリース役割の事業者は、令和６・７年度池田町入札参加資格者名簿において、「リース・レンタル」に登録された岐阜県内に本店または営業所を有する事業者であること。

⑶　代表者は、過去５年間（令和２年４月１日から参加表明書の提出日までをいう。）に、国又は地方公共団体が発注した本業務と同種の公共施設ＬＥＤ照明賃貸借業務についての実績を有すること。

- 施工役割の事業者は、令和６・７年度池田町入札参加資格者名簿において、「電気工事」に登録された者で、東海３県内に本店又は営業所を置き、且つ電気工事業において特定建設業の許可を取得していること。

⑸　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

⑹　池田町建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要領（平成２０年要領第８号）に基づく指名停止の措置、又は岐阜県若しくは岐阜県内の地方自治体から指名を停止され、若しくはそれに準じる措置を受けていない者であること。

⑺　池田町が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成２２年要綱第１５号）に基づく排除措置を受けていない者であること。

⑻　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。以下同じ。）がなされていない者であること。

⑼　民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者であること。

⑽　破産法(平成１６年法律第７５号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。

⑾　会社法(平成１７年法律第８６号)に基づく特別清算開始の申立てがなされていない者であること。

⑿　銀行取引停止処分がなされていない者であること。

⒀　国税及び地方税を滞納していない者であること。

５　応募に関する留意事項

⑴　費用負担

応募に関する一切の費用は、応募者の負担とする。

- 提出書類の取扱い・著作権

提出書類の著作権はそれぞれの応募者に帰属するが、提出書類は返却しない。また、当町は、応募者に無断で本募集以外の目的で提出書類を使用しない。

⑶　特許権

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国及び日本以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、工事材料又は維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、応募者が負うものとする。

- 当町が提供する資料の取り扱い

当町が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。

⑸　応募者の複数提案の禁止

応募者は１つの提案しか行うことができない。

⑹　複数の応募者の構成員等となることの禁止

応募者の構成員は、他の応募者の構成員となることはできない。

⑺　構成員の変更の禁止

参加表明書の提出後は、応募者の構成員を変更することはできない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合、当町と協議を行い、当町が認めたときはこの限りではない。

⑻　提出書類の変更の禁止

応募者は、提出した書類を変更することはできない。なお、本提出書類について後日参考資料を求めることがある。

⑼　虚偽の記載の禁止

参加表明書又は提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書又は提案書を無効にする。

６　事業者選定の流れ

⑴　応募者の要件

本提案募集への応募者は、「４　参加資格要件」を満たす者とする。

⑵　応募資格要件の確認及び提案要請

参加表明した者の応募資格要件を確認し、結果を通知する。

⑶　受託候補者の選定

池田町公共施設ＬＥＤ賃貸借業務プロポーザル評価委員会により、提案内容を審査し、受託候補者１者及び次点者１者を選定する。

⑷　基本協定書の締結

本町及び受託候補者は、賃貸借計画の締結に向けた詳細協議を実施するため、基本協定書を締結する。

⑸　詳細協議

受託候補者は、現地調査を実施し、契約の諸条件等について詳細協議を進めるものとする。詳細については、「12　契約に関する事項」を参照すること。

７　募集内容

⑴　実施要領、資料等の配布、閲覧

ア　配布期間

令和７年１１月１９日（水）から

イ　配布方法

実施要領、資料等は、町公式ウェブサイトから必要に応じてダウンロードし、使用すること。

⑵　提出方法

持参又は郵送とする。

※郵送する場合は、提出期限までに必着することとし、郵便事故等については提出者のリスク負担とする。なお、提出期限までに送付物の到着確認を電話により行うこと。

８　質問の受付及び回答

- 提出方法

本プロポーザルに関して質問がある場合は、「質問書（別記第６号様式）」により、「14　問合せ先」宛てに電子メールにて提出し、電話にて到達確認を行うこと。

なお、件名を「池田町公共施設ＬＥＤ賃貸借業務プロポーザルに関する質問【事業者名】」とし、電話・口頭等による質問への個別対応は行わない。

- 提出方法

令和７年１１月２６日（水）午後５時まで

- 質疑回答

令和７年１２月３日（水）まで随時、町公式ウェブサイトにて公開する。

※質問の回答内容は、本要領の追加又は修正とみなす。

９　参加表明書等の提出

本プロポーザルに参加を希望する者は、以下により参加表明書等を提出すること。

- 提出期限

令和７年１２月１０日（水）午後５時まで（必着）

- 提出場所

本要領「14　問合せ先」のとおり

⑶　提出方法

「⑷　提出書類」について、提出する紙原本に代表者印を押印したものを１部及び作成した電子ファイルをＰＤＦ化したものを保存したCD-ROM１枚を持参又は郵送にて提出すること。

※郵送する場合は、提出期限までに必着することとし、郵便事故等については提出者のリスク負担とする。なお、提出期限までに送付物の到着確認を電話により行うこと。

⑷　提出書類

ア　参加表明書（別記第１号様式）

グループの代表者にて参加表明書を提出すること。

イ　グループ構成表（別記第２号様式）

応募者の構成員すべてを明らかにし、各々の役割分担を明記すること。

ウ　委任状（別記第３号様式）

本事業における事務手続き等の権限に関して、応募者の各構成員からグループ代表者への委任状を提出すること。

エ　会社概要書（別記第４号様式）

会社概要には、本社所在地、支店等の所在、代表者職氏名、設立年月日、資本金、従業員数（うち技術者数）及び会社の事業概要について具体的に記載し、構成員ごとに提出すること。

カ　業務実績調書（別記第５号様式）

構成員ごとに、同種業務の受注実績を記載し、提出すること。

なお、同種業務とは公共施設ＬＥＤ化に関する業務のことをいう。

また、受注実績を確認するため、契約書等の写し（契約内容が確認できる部分のみで可）を添付すること。

- 参加資格確認結果の通知

提出された参加表明書等の提出書類を基に参加資格を確認し、参加資格の結果を応募者（代表者）に通知する。同時に、既存照明・提案ＬＥＤ照明一覧表及び省エネ試算表（別記第７号様式）を配布する。なお、提出書類に不備があった場合には、失格とする。審査結果は、すべての参加事業者に書面により通知する。

10　企画提案書等の提出

参加資格がある旨の結果通知を受けた者は、次に定めるところにより企画提案書を作成し、提出するものとする。

- 提出期限

令和８年１月９日（金）午後５時まで

- 提出場所

本要領「14　問合せ先」のとおり

- 提出方法

提出する紙媒体は、表紙とインデックスを付け、Ａ４縦長ファイルに綴じたものを７部（正１部、副６部）及び作成した電子ファイル（Word、Excel）並びに作成した電子ファイルをＰＤＦ化したものを保存したCD-ROM１枚を持参又は郵送若しくは託送にて提出すること。なお、「⑷ア　提案書提出届」のついては、正本の書類に原本を添付し、副本にはその写しを添付すること。

※郵送等する場合は、提出期限までに必着することとし、郵便事故等については提出者のリスク負担とする。なお、提出期限までに送付物の到着確認を電話により行うこと。

⑷　提出書類

ア　提案書提出届（別記第８号様式）

イ　提案書

ウ　既存照明・提案ＬＥＤ照明一覧表及び省エネ試算表（別記第７号様式）

エ　リース費内訳明細書

現地詳細調査後の費用増減を決めるため、諸経費等を施設ごとに按分し、各施設の使用機器ごとの製品代及び施工費について内訳明細を記載すること。

オ　照明機器仕様明細書

⑸　提案書の作成方法

別添の仕様書に基づき、Ａ３サイズ片面５枚以内（様式や着色自由、図表の挿入可）とし、原則、文字のフォントは資料として読みやすいものを使用して、サイズを１０．５ポイント以上とし、次の内容を記載すること。

ア　事業計画等

- 事業者の体制

各役割の会社概要及び業務担当者等の情報を記載すること。

- 事業スケジュール、施工方法及び作業期間等

「別表２　事業スケジュール」を参考に現地調査、詳細協議、契約の締結、施工及び賃貸借開始等の一連の工程内容を工事グループごとに記載すること。また、施工方法や作業期間等について配慮または工夫する点を記載すること。

- 地元事業者の活用

経済活性化の観点から、地元事業者の活用について記載すること。

なお、地元事業者とは、池田町入札参加資格者名簿に登録された町内に本店又は営業所を置く電気工事会社とする。

イ　環境対策・省エネ効果

「既存照明・提案ＬＥＤ照明一覧表及び省エネ試算表（別記第７号様式）」に記載の条件において、省エネ効果（賃貸借期間１０年間の消耗品費削減額、電気使用料金削減額、消費電力量削減量、排出二酸化炭素削減量など）について記載すること。

ウ　使用機器選定基準

施設や器具種類等ごとに、どのような基準で機器を選定するか記載すること。

また、照明器具の機能について、施設の日常の使用目的や保全管理を考慮した有益性のある提案を記載すること。

エ　物品保守

- 保証内容

保証される対象、期間及び内容並びに保証対象外となる事由等について記載すること。

- 維持管理・保守の実施体制

不具合時の対応体制について記載すること。

オ　その他

（ア）ア～エまでの他に、当町にとって有益性のある創意工夫の提案があれば記載すること。

（イ）使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨、単位は測量法に定める単位とし、全てを横書きとする。

カ　リース費用

ひと月あたりの賃貸借料、及び賃貸借期間の支払総額を記載すること。

11　審査方法

本要領及び仕様書等に基づき提出された提案書について、池田町公共施設照明設備ＬＥＤ化事業プロポーザル評価委員会が審査する。

⑴　審査の流れ

ア　審査は、提出された企画提案書の内容と、企画提案書に関するプレゼンテーション及びヒアリングを踏まえ行うものとする。

イ　プレゼンテーションの出席者は、５名以内とし、説明は本事業に主に携わる予定の担当者とすること。

ウ　日程及び会場等については、別途通知する。

エ　プレゼンテーションは、参加者が提出した企画提案書の内容を用いて行うこととし、新たな内容の資料提示は認めない。

オ　プレゼンテーションでは、町が準備するモニターを使用し、企画提案書に基づいて説明することを基本とする。なお、モニター及び接続用ケーブル（ＨＤＭＩ端子）は町で用意するが、パソコン等その他必要機器は提案者の持ち込みとする。

カ　１事業者につき２０分以内のプレゼンテーションを行い、その後に評価委員による質疑を１０分程度行う。なお、準備や片づけを含め、４０分を超えることはできない。

キ　プレゼンテーションに参加しない場合は、審査の対象としない。

ク　プレゼンテーション及びヒアリング審査は非公開とする。

⑵　審査の方法

ア　応募者からの提案書及びプレゼンテーションをもとに提案内容の実行能力を審査する。

イ　審査の結果、審査員の合計評価点が最も高い提案をした応募者を受託候補者とし、事業契約に向けての優先交渉権者とする。また、次点を優秀提案者とし、次点交渉権者とする。なお、合計評価点が同点の場合は、提案された見積額がより低い応募者を優先交渉権者とする。

なお、応募者が１事業者だけの場合でも、審査会を実施し、審査を行う。

また、本プロポーザルで最優秀提案者として選定された事業者は、審査の結果、最適な事業者として選定した者であり、最低基準点に満たない場合は、優先交渉権者として選定しない。

ウ　配点の６割を最低基準とし、最低基準点に満たない場合は、優先交渉権者として選定しない。

エ　審査に係る評価及び採点に関する異議申立ては受け付けない。

⑶　審査項目

審査項目は別表のとおりとする。

- 審査結果の通知

審査を受けた全ての事業者に対し、審査の結果を文書にて通知し、当町のホームページに掲載する。

⑸　失格

提案者が、次のいずれかに該当する場合は失格とする。

（ア）提出書類の作成及び留意事項、提出方法、提出期限を遵守しない場合

（イ）虚偽の内容が記載・提示されている場合

（ウ）委員会の委員に直接、間接を問わず連絡を求めた場合

（エ）審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合

（オ）契約締結までの間に指名停止の措置や指名除外の措置を受けた場合

（カ）その他、本要領に違反すると認められた場合

12　契約に関する事項

- 現地調査及び詳細協議

受託候補者は、自己の責任と費用において、本事業に関して必要な準備行為（設計に関する打合せを含む。）を行うことができるものとし、当町は、必要かつ可能な範囲で協力するものとする。

ア　受託候補者は、提案した内容の賃貸借料の根拠となる内訳明細書を改めて提出すること。この内訳明細書を用いて、調査後の増減を決めるため、諸経費等按分して、使用機器ごとの製品代、工事費の単価内訳も添付すること。また、公表するデータ「既存照明・提案ＬＥＤ照明一覧表及び省エネ試算表（別記第７号様式）」は図面を元にリスト化したデータであり、施設の現況と必ずしも一致する内容ではないことから、設置作業に先立って、記載内容と現地との整合確認のために、必ず現地調査を実施し、現況に即した内容に更新すること。

なお、現地調査を行う際は、各施設と協議し、施設運営に支障が出ないよう配慮すること。

イ　詳細協議においては、提案内容及び現地調査の結果等を踏まえ、賃貸借契約内容について、当町と協議を行うものとする。

（ア）調査期間

「別表２　事業スケジュール」を参考に、各グループの工事着手前の期間にて行う。

（イ）提出物

ａ　賃貸借契約に係る見積書・施設ごとの内訳書

ｂ　既存照明・提案ＬＥＤ照明一覧表及び省エネ試算表（別記第７号様式）

ｃ　施工計画書

⑵　契約の締結

ア　契約内容について、当町と協議が成立した場合は、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に基づく随意契約により、当該賃貸借契約を締結する。

イ　契約金額については、提案書等で提示された金額を基に協議により決定する。

ウ　当町と受託候補者の協議の結果、契約に至らなかった場合は、同様に次点者を受託候補者とし、詳細協議を行うものとする。

13　その他

- 情報公開及び提供

町は応募者から提出された企画提案書等について、池田町情報公開条例（平成１５年９月２６日条例第１６号）の規定による請求に基づき、第三者に開示することができるものとする。ただし、事業を営むうえで、競争上又は事業運営の地位その他正当な利益を害すると認められる情報は非開示となる場合がある。

なお、本プロポーザルの受託候補者特定前において、決定に影響が出る恐れがある情報については、決定後の開示となる。

⑵　参加辞退の場合

随意契約の相手方として決定されるまでは、いつでも参加を辞退することができる。辞退した者は、これを理由として以後の選定等に不利益な取扱いを受けるものではない。なお、辞退する場合は、速やかに辞退届（別記第９号様式）によりその旨を届け出るものとする。

14　問合せ先

〒５０３-２４９２　岐阜県揖斐郡池田町六之井１４６８番地の１

池田町総務部財政課財政係　國枝

ＴＥＬ　０５８５－４５－３１１１（代表）

ＦＡＸ　０５８５－４５－８３１４

メールアドレス：zaisei@town.gifu-ikeda.lg.jp

（別表）

評価基準

| 評価項目 |  | 評価基準（視点） | 評価 | 配点 | 評価点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務実績及び経験 | リース役割を担う事業者の事業実績 | 過去５年間（令和２年４月１日から参加表明書の提出日までをいう。以下同じ。）に、国又は地方公共団体が発注した本業務と同種のリースによる公共施設（建築物）のLED化整備事業で賃貸借を開始した実績はどれだけあるか。 | 5･4･3･2･1･0 | ５ |  |
|  | 調査設計役割を担う事業者の事業実績 | 過去５年間に、国又は地方公共団体が発注した本業務と同種の公共施設（建築物）のLED化整備事業において、設計業務を受注又は調査設計役割として事業に参加した実績はどれだけあるか。 | 5･4･3･2･1･0 | ５ |  |
|  | 施工役割を担う事業者の事業実績 | 過去５年間に、国又は地方公共団体が発注した電気工事において、元請けとして工事を完了・引き渡した実績はどれだけあるか。 | 5･4･3･2･1･0 | ５ |  |
|  | 施工役割を担う事業者の業務担当者の実績 | 過去５年間に、国又は地方公共団体が発注した電気工事において、監理技術者、主任技術者又は現場代理人として配置された実績はどれだけあるか。 | 5･4･3･2･1･0 | ５ |  |
| 業務の提案内容 | 施工の計画・品質 | 施設運営に支障がないように配慮した更新計画か。施工の品質を確保するための具体的な提案があるか。 | － | ８ |  |
|  | 地元事業者の活用 | 施工役割が負担する費用のうち、町内に本店又は支店を置く事業者（元請、一次下請）が負担する金額割合 （地元事業者が負担する費用／施工役割が負担する費用） | － | ２０ |  |
|  | 環境対策・省エネ性能 | 現状からどれだけ電気料金や二酸化炭素排出量が削減される見込みなのか。 |  | ８ |  |
|  | 器具の選定方法 | 当町にとって有益性のある観点で機器選定を行っているか。 | － | ８ |  |
|  | 維持管理・保守の実施体制 | 不具合等が生じた際に、迅速に対応できる体制となっているか。 | － | ８ |  |
|  | 提案の独自性・優位性 | 提案内容に工夫がなされ独自性・優位性があるか。 | － | ８ |  |
|  | 事業コスト | 提案に対して、コストが適正であるか。 （全体の最低見積金額／当該見積金額） | － | ２０ |  |
| 合 計 |  |  |  | １００ |  |